INFORME TÉCNICO DE DISEÑO
Y PLANIFICACIÓN

Simulador interactivo de campos eléctricos y magnéticos en 3D

Avance de diseño: Módulos 1 y 2

Módulo 1: Electricidad, Campo Eléctrico y Potencial Eléctrico
Módulo 2: Capacitores y Dieléctricos

Versión 0.1  |  7 de octubre de 2026

Estado: diseño técnico consolidado; implementación pendiente

# Control del documento

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Producto | Simulador interactivo de campos eléctricos y magnéticos en 3D. |
| Alcance de esta versión | Arquitectura general y diseño detallado de las Unidades/Módulos 1 y 2. |
| Primera entrega | Módulos 1 y 2; horizonte de desarrollo: 3 semanas. |
| Entrega final posterior | Módulos 3 y 4, integración completa, estabilización y documentación final. |
| Prioridad del proyecto | Código funcional y físicamente correcto; la documentación acompaña al desarrollo. |
| Equipo efectivo de desarrollo | Planificado como desarrollo de una persona, con apoyo técnico en análisis y diseño. |
| Estado de persistencia | No se guardan simulaciones ni historial; los datos son temporales y se reinician al cerrar/reiniciar. |
| Autenticación | No requerida. |

## Convenciones de trazabilidad

En este informe se distingue deliberadamente entre lo exigido por el documento académico y las decisiones de ingeniería adoptadas durante el análisis:

| Marca | Significado |
| --- | --- |
| REQ | Requisito explícito del documento del proyecto. |
| DEC | Decisión de alcance/arquitectura confirmada para este proyecto. |
| REC | Recomendación técnica propuesta para reducir riesgo o mejorar mantenibilidad. |

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Contexto, alcance y requisitos base

3. Decisiones técnicas consolidadas

4. Arquitectura general y stack tecnológico

5. Módulo 1 - diseño técnico completo

6. Módulo 2 - diseño técnico completo

7. Estructura de proyecto y reglas de dependencia

8. Estrategia de pruebas y validación

9. Seguridad, persistencia y despliegue

10. Plan de implementación de la primera entrega

11. Riesgos y mitigaciones

12. Orden exacto de construcción

13. Alcance pendiente: Módulos 3 y 4

14. Conclusiones

Referencias

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en desarrollar un software interactivo, web o de escritorio, destinado a visualizar y simular fenómenos de electricidad y magnetismo. El documento académico organiza el producto en cuatro unidades: electricidad/campo/potencial, capacitores/dieléctricos, corriente/Ley de Ohm y magnetismo/fuerza de Lorentz. Esta versión del informe consolida únicamente los dos primeros módulos, que conformarán la primera entrega.

La solución propuesta será una aplicación web ejecutable también de forma local y sin conexión a Internet. Se utilizará React + TypeScript para la interfaz y coordinación de estado, Three.js mediante React Three Fiber para visualización 3D y Chart.js para gráficas 2D. El núcleo físico se implementará en TypeScript puro, desacoplado de React, Three.js y cualquier mecanismo de persistencia.

Decisión principal: No se implementará backend, base de datos, autenticación, historial ni microservicios en la primera versión. El sistema no necesita esas capacidades y agregarlas incrementaría el costo sin mejorar el objetivo académico.

El Módulo 1 será el componente técnicamente más exigente porque incluye superposición de campos, potencial, líneas de campo, equipotenciales y movimiento de partículas. El Módulo 2 será un simulador paramétrico determinista de capacitor de placas paralelas; no necesita un motor temporal y reutilizará infraestructura común del primer módulo.

La estrategia de desarrollo prioriza exactitud física y pruebas antes de la presentación gráfica. El criterio de éxito no será únicamente que la simulación “se vea bien”, sino que sus resultados coincidan con casos analíticos conocidos dentro de tolerancias numéricas documentadas.

# 2. Contexto, alcance y requisitos base

## 2.1 Fuente académica del proyecto

REQ. El documento base define el producto como un software interactivo capaz de visualizar en tiempo real campos eléctricos, equipotenciales, trayectorias de partículas cargadas y circuitos; posteriormente incorpora el bloque magnético. En la Unidad 1 exige hasta diez cargas puntuales, visualización 2D/3D, líneas de campo, equipotenciales, cálculo de potencial y trayectoria bajo campo eléctrico. En la Unidad 2 exige observar cómo cambia la capacitancia al modificar área, distancia y dieléctrico, y calcular energía almacenada en función de voltaje y capacitancia.

REQ. Los entregables finales incluyen código fuente en repositorio, manual de usuario, video demostrativo, informe técnico con fundamentos físicos/arquitectura/algoritmos/pruebas y presentación en clase. El código es la prioridad práctica de desarrollo, pero este informe establece la línea base técnica necesaria para evitar improvisar durante la implementación.

## 2.2 Alcance confirmado de la primera entrega

| Elemento | Alcance aprobado |
| --- | --- |
| Módulo 1 | Electricidad, campo eléctrico y potencial: cargas puntuales, campo, potencial, líneas/equipotenciales y trayectoria de partículas. |
| Módulo 2 | Capacitores y dieléctricos: capacitor de placas paralelas, variación de A, d, κ y V; capacitancia y energía; Q y E como resultados recomendados. |
| Plazo | 3 semanas. |
| Visualización | Prioridad 3D; el diseño queda preparado para añadir vista 2D sin reescribir el motor físico. |
| Persistencia | Ninguna: los escenarios son temporales. |
| Usuarios | Un único tipo de usuario funcional; no existen roles ni login. |
| Precisión | Precisión educativa, científicamente verificable, no simulación de ingeniería de alta fidelidad. |

## 2.3 Requisitos no funcionales adoptados

RNF-01. La interfaz deberá responder de forma interactiva a cambios de parámetros.

RNF-02. El motor físico deberá poder ejecutarse y probarse sin interfaz gráfica.

RNF-03. El proyecto deberá funcionar localmente sin Internet para reducir riesgo durante la exposición.

RNF-04. El código deberá ser modular y comprensible por otro desarrollador.

RNF-05. Se utilizarán unidades SI internamente y conversiones de unidades únicamente en la frontera de UI.

RNF-06. Los errores numéricos no deberán propagarse como NaN/Infinity hacia la interfaz.

RNF-07. La solución deberá disponer de pruebas unitarias para el núcleo físico y pruebas de flujo para la integración.

# 3. Decisiones técnicas consolidadas

| Decisión | Resultado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Tipo de aplicación | Web local/offline | Facilita 3D, despliegue y demostración; puede ejecutarse sin Internet. |
| Lenguaje | TypeScript | Aprovecha experiencia en JavaScript y aporta tipos útiles para magnitudes y estructuras matemáticas. |
| UI | React | Ecosistema maduro y buena integración con Three.js. |
| 3D | Three.js + React Three Fiber | Adecuado para escenas, cámara, geometría y animación WebGL. |
| Gráficas | Chart.js | Suficiente para relaciones paramétricas del Módulo 2. |
| Arquitectura | Monolito modular + separación Domain/Application/UI | Equilibra mantenibilidad y simplicidad; evita infraestructura innecesaria. |
| Backend | No | No existen requisitos multiusuario, persistencia remota ni procesamiento externo. |
| Base de datos | No | Los datos se reinician al cerrar o reiniciar. |
| Autenticación | No | No hay roles ni perfiles. |
| Contenedores | No inicialmente | Una SPA no obtiene valor suficiente de Docker para esta etapa. |

Regla arquitectónica: Physics Core y Numerical Core no pueden importar React, Three.js, DOM, localStorage ni componentes de interfaz. La interfaz consume resultados físicos; no calcula física.

# 4. Arquitectura general y stack tecnológico

## 4.1 Arquitectura propuesta

Figura 1. Arquitectura lógica propuesta para la primera entrega.

La solución se organiza como un monolito modular. Cada módulo posee su lógica de aplicación y presentación, pero comparte un núcleo físico, utilidades numéricas, unidades y componentes visuales. Esta estructura evita tanto la “clase gigante” que hace de todo como una Clean Architecture ceremonial con demasiadas interfaces para un proyecto universitario de una persona.

## 4.2 Stack recomendado

| Área | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite | Aplicación, componentes, formularios y ciclo de desarrollo. |
| 3D | Three.js + @react-three/fiber + drei | Escena, cámara, cargas, placas, vectores y trayectorias. |
| 2D | Chart.js | Gráficas de relaciones físicas. |
| Validación | Zod o validadores propios simples | Validar entradas e importaciones futuras. |
| Testing | Vitest + React Testing Library + Playwright | Pruebas unitarias, componentes e integración E2E. |
| Versionado | Git + GitHub | Control de cambios y entrega del repositorio. |
| CI | GitHub Actions | Ejecutar tests y build automáticamente. |
| Hosting | Vercel o Netlify | Publicación estática opcional. |

## 4.3 Despliegue

Figura 2. Estrategia de ejecución y despliegue.

La misma aplicación debe poder ejecutarse localmente durante la exposición y publicarse en hosting estático. Esta duplicidad reduce dependencia de la red: el despliegue web es una comodidad, no una condición de funcionamiento.

# 5. Módulo 1 - Electricidad, Campo Eléctrico y Potencial Eléctrico

## 5.1 Objetivo

Permitir al usuario construir una distribución de hasta diez cargas puntuales, observar el campo eléctrico resultante, consultar campo y potencial en puntos del espacio y lanzar una partícula de prueba para observar su trayectoria bajo la influencia del campo eléctrico.

## 5.2 Alcance físico y supuestos

Las cargas fuente son puntuales y permanecen fijas durante una ejecución.

El medio se aproxima como vacío para el Módulo 1.

La partícula de prueba no modifica el campo de las cargas fuente.

No se consideran campos magnéticos, radiación ni relatividad en este módulo.

Se utiliza el principio de superposición.

Se evita evaluar exactamente sobre una carga para controlar la singularidad r = 0.

E⃗(r⃗) = Σᵢ [ k qᵢ (r⃗ − r⃗ᵢ) / |r⃗ − r⃗ᵢ|³ ]

V(r⃗) = Σᵢ [ k qᵢ / |r⃗ − r⃗ᵢ| ]

F⃗ = qₚ E⃗     ;     a⃗ = (qₚ/m) E⃗

La superposición es consistente con la base teórica de Física Universitaria: el campo total producido por una distribución de cargas puntuales se obtiene sumando vectorialmente las contribuciones individuales. El potencial, en cambio, es una magnitud escalar.

## 5.3 Requisitos funcionales detallados

| ID | Descripción | Origen | Pri. |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-M1-01 | Agregar una carga puntual. | REQ/DEC | P0 |
| RF-M1-02 | Mantener entre 0 y 10 cargas. | REQ | P0 |
| RF-M1-03 | Definir magnitud y posición (x,y,z) de cada carga. | DEC | P0 |
| RF-M1-04 | Modificar una carga existente. | REC | P0 |
| RF-M1-05 | Mover una carga en la escena. | REC | P1 |
| RF-M1-06 | Eliminar una carga. | REC | P0 |
| RF-M1-07 | Distinguir cargas positivas y negativas. | REC | P0 |
| RF-M1-08 | Impedir una carga número 11. | REQ | P0 |
| RF-M1-09 | Calcular campo resultante por superposición. | REQ | P0 |
| RF-M1-10 | Mostrar/ocultar vectores de campo. | REC | P1 |
| RF-M1-11 | Mostrar/ocultar líneas de campo. | REQ | P1 |
| RF-M1-12 | Recalcular cuando cambien cargas. | REC | P0 |
| RF-M1-13 | Controlar singularidad cerca de una carga. | REC | P0 |
| RF-M1-14 | Definir punto de consulta. | REQ/REC | P0 |
| RF-M1-15 | Introducir coordenadas del punto. | REC | P0 |
| RF-M1-16 | Mover visualmente el punto de consulta. | REC | P2 |
| RF-M1-17 | Mostrar potencial total en el punto. | REQ | P0 |
| RF-M1-18 | Mostrar equipotenciales. | REQ | P2 |
| RF-M1-19 | Crear/configurar partícula de prueba. | REQ | P0 |
| RF-M1-20 | Configurar q, m, posición y velocidad inicial. | DEC | P0 |
| RF-M1-21 | Iniciar simulación. | REQ | P0 |
| RF-M1-22 | Pausar simulación. | REC | P1 |
| RF-M1-23 | Continuar simulación. | REC | P1 |
| RF-M1-24 | Reiniciar trayectoria. | REC | P0 |
| RF-M1-25 | Mostrar trayectoria. | REQ | P0 |
| RF-M1-26 | Actualizar trayectoria ante nuevo escenario. | REC | P0 |
| RF-M1-27 | Rotar cámara. | REC | P1 |
| RF-M1-28 | Zoom. | REC | P1 |
| RF-M1-29 | Mostrar/ocultar ejes/cuadrícula. | REC | P1 |
| RF-M1-30 | Disponer de vista 3D. | REQ/DEC | P0 |
| RF-M1-31 | Preparar arquitectura para vista 2D posterior. | REQ/DEC | P2 |

## 5.4 Casos de uso

| CU | Nombre | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CU-M1-01 | Agregar carga | Carga válida incorporada; campo/potencial invalidados y recalculados. |
| CU-M1-02 | Modificar carga | Actualización de q/posición con recálculo. |
| CU-M1-03 | Consultar campo | Mostrar Ex, Ey, Ez y ¦E¦ en el punto. |
| CU-M1-04 | Consultar potencial | Mostrar V en el punto seleccionado. |
| CU-M1-05 | Visualizar campo | Muestrear el campo y renderizar vectores con escalado visual. |
| CU-M1-06 | Visualizar líneas | Trazar curvas integrales del campo con condiciones de terminación. |
| CU-M1-07 | Mostrar equipotenciales | Calcular V en un plano y dibujar curvas de nivel. |
| CU-M1-08 | Simular partícula | Integrar movimiento y mostrar trayectoria. |
| CU-M1-09 | Pausar/continuar | Detener o reanudar sin perder estado. |
| CU-M1-10 | Reiniciar | Restaurar estado inicial de la partícula sin borrar cargas. |

## 5.5 Modelo del dominio

Las entidades principales son PointCharge, Particle y ElectricScenario. Vector3 se modela como value object matemático. FieldSample, PotentialSample y TrajectoryPoint son resultados derivados y no entidades persistentes. Los cálculos se implementan como servicios del dominio o clases puras sin dependencia de UI.

Figura 3. Diagrama de clases conceptual del Módulo 1.

## 5.6 Contratos TypeScript propuestos

interface Vector3Data { x: number; y: number; z: number; } interface PointCharge { id: string; chargeCoulombs: number; position: Vector3Data; } interface ParticleConfig { chargeCoulombs: number; massKg: number; initialPosition: Vector3Data; initialVelocity: Vector3Data; } interface ElectricScenarioConfig { charges: PointCharge[]; particle?: ParticleConfig; bounds: { min: Vector3Data; max: Vector3Data }; }

interface TrajectoryPoint { time: number; position: Vector3Data; velocity: Vector3Data; } type TerminationReason = ¦ "MAX_TIME" ¦ "OUT_OF_BOUNDS" ¦ "NEAR_CHARGE" ¦ "MAX_STEPS" ¦ "INVALID_STATE" ¦ "USER_STOP";

## 5.7 Estado del simulador

La máquina de estados mínima será: IDLE -> READY -> RUNNING <-> PAUSED -> COMPLETED, con transición a ERROR ante un fallo numérico. No se necesita una librería externa de state machine; un enum y reglas explícitas son suficientes.

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| IDLE | No existe partícula/configuración lista para ejecutar. |
| READY | Escenario válido y preparado. |
| RUNNING | Integración en curso. |
| PAUSED | Estado retenido sin avanzar tiempo. |
| COMPLETED | Terminó por condición válida. |
| ERROR | Se detectó un estado numérico inválido. |

## 5.8 Algoritmos principales

### 5.8.1 Campo eléctrico

fieldAt(point, charges): result = (0,0,0) for each charge: displacement = point - charge.position r = ¦displacement¦ if r < MIN_DISTANCE: tratar singularidad result += k * q * displacement / r^3 return result

Para N ≤ 10 cargas el costo de una consulta puntual es O(N). Un grid moderado de 20×20×20 implica 8 000 muestras y, como máximo, 80 000 contribuciones de cargas: una escala razonable para navegador.

### 5.8.2 Líneas de campo

Las líneas se obtienen integrando la dirección normalizada de E desde puntos semilla. Se detienen cuando salen del dominio, se aproximan a una carga, |E| cae bajo tolerancia o se alcanza MAX_STEPS. Las líneas son una representación cualitativa; su número no representa literalmente coulombs.

### 5.8.3 Equipotenciales

Para la primera entrega se recomienda calcular equipotenciales sobre un plano XY con z configurable y aplicar un algoritmo de contornos (por ejemplo Marching Squares). Las superficies 3D completas pueden posponerse; el requisito no se elimina, se implementa de forma incremental.

### 5.8.4 Trayectoria de partícula

Se utilizará RK4 como integrador inicial. Euler se descarta por acumulación de error. El paso dt quedará configurable internamente y podrá exponerse en opciones avanzadas si resulta necesario.

simulate(config): state = estado inicial trajectory = [] while no se cumpla una condición de término: E = fieldAt(state.position) a = (q/m) * E state = RK4.step(state, a, dt) trajectory.append(state) return {trajectory, terminationReason}

## 5.9 Singularidades y escalado visual

La física no se debe alterar para facilitar el dibujo. Se separará el valor físico de su representación. Cerca de una carga puntual el campo diverge, por lo que se definirá MIN_DISTANCE para evitar división por cero. De forma equivalente, la longitud gráfica de las flechas usará una transformación acotada o logarítmica; el valor numérico mostrado seguirá siendo el real.

## 5.10 Flujo interno del módulo

Figura 4. Flujo interno del Módulo 1: configuración → física → resultado → visualización.

## 5.11 Diseño de interfaz

La pantalla concentrará el trabajo en una sola vista: panel de cargas a la izquierda, escena 3D central, inspector E/V a la derecha y configuración de partícula/controles de ejecución en la zona inferior. No se recomienda separar campo, potencial y trayectoria en aplicaciones distintas porque comparten el mismo escenario físico.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Módulo 1 - Electricidad 2D/3D Reiniciar │ ├──────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┤ │ CARGAS │ │ INSPECTOR │ │ + Agregar │ ESCENA 3D │ P(x,y,z) │ │ +2 μC │ │ E = ... │ │ -5 μC │ │ V = ... │ ├──────────────┴─────────────────────────────┴────────────────┤ │ Campo ¦ Líneas ¦ Equipotenciales │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Partícula: q, m, posición, velocidad Play Pause Reset │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Presets mínimos: una carga positiva, una carga negativa, dos cargas iguales y dipolo. Son baratos de implementar y facilitan tanto el aprendizaje como la demostración del proyecto.

## 5.12 Criterios de aceptación y pruebas críticas

| Prueba | Configuración/propiedad | Criterio |
| --- | --- | --- |
| T1 | +1 μC en origen; consulta en (1,0,0) | Ex ≈ 8.99×10³ N/C, Ey=Ez≈0; V ≈ 8.99×10³ V. |
| T2 | Carga negativa en origen | En x>0 el campo apunta hacia el origen. |
| T3 | Dos cargas +q simétricas | En el origen E≈0 pero V≠0. |
| T4 | Dipolo +q/-q simétrico | En el origen V≈0 pero E≠0. |
| T5 | Superposición | Etotal≈E1+E2 dentro de tolerancia. |
| T6 | Agregar 11.ª carga | Operación rechazada sin fallo de aplicación. |
| T7 | Consulta sobre carga | Singularidad controlada; no NaN/Infinity propagado. |
| T8 | Integrador con a=0 | r(t) coincide con movimiento uniforme. |
| T9 | Integrador con a constante | Coincidencia con x=x0+v0t+½at² dentro de tolerancia. |

Criterio de terminación del Módulo 1: Debe ser posible crear cargas, consultar E/V, visualizar el campo, configurar una partícula y observar una trayectoria reproducible y físicamente validada. El 3D no sustituye estas pruebas.

# 6. Módulo 2 - Capacitores y Dieléctricos

## 6.1 Objetivo

Permitir al usuario configurar un capacitor ideal de placas paralelas y observar de forma inmediata cómo cambian sus propiedades al modificar el área A, la separación d, el material dieléctrico κ y el voltaje V. Los resultados obligatorios son la capacitancia y la energía almacenada; como extensiones de alto valor y bajo costo se calcularán carga almacenada y campo eléctrico aproximado.

## 6.2 Modelo físico y supuestos

Capacitor ideal de dos placas conductoras paralelas.

El dieléctrico llena completamente el espacio entre las placas.

Se ignoran efectos de borde; el campo interno se considera aproximadamente uniforme.

κ se considera constante para cada material.

No se modelan pérdidas ni ruptura dieléctrica.

En el MVP se asume una fuente ideal que mantiene V constante.

C = κ ε₀ A / d

U = ½ C V²

Q = C V     ;     E ≈ V / d

El uso del modelo de placas paralelas está alineado con el material de referencia: la capacitancia depende del área y de la separación, y aumenta por un factor κ cuando el espacio se ocupa con un dieléctrico. La energía almacenada puede interpretarse como energía del campo eléctrico.

## 6.3 Requisitos funcionales detallados

| ID | Descripción | Origen | Pri. |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-M2-01 | Modificar área A. | REQ | P0 |
| RF-M2-02 | Modificar separación d. | REQ | P0 |
| RF-M2-03 | Modificar dieléctrico κ. | REQ | P0 |
| RF-M2-04 | Calcular capacitancia C. | REQ | P0 |
| RF-M2-05 | Reflejar cambios en visualización. | REQ/REC | P0 |
| RF-M2-06 | Modificar voltaje V. | REQ | P0 |
| RF-M2-07 | Calcular energía U. | REQ | P0 |
| RF-M2-08 | Mostrar placas gráficamente. | REC | P0 |
| RF-M2-09 | Cambiar separación visualmente. | REC | P0 |
| RF-M2-10 | Cambiar tamaño de placas según A. | REC | P0 |
| RF-M2-11 | Representar dieléctrico. | REC | P1 |
| RF-M2-12 | Actualizar resultados al cambiar parámetros. | REC | P0 |
| RF-M2-13 | Mostrar carga Q. | REC | P1 |
| RF-M2-14 | Mostrar campo E. | REC | P1 |
| RF-M2-15 | Restablecer valores. | REC | P0 |
| RF-M2-16 | Presets. | REC | P1 |
| RF-M2-17 | Gráficas paramétricas. | REC | P1 |

## 6.4 Casos de uso

| CU | Nombre | Resultado |
| --- | --- | --- |
| CU-M2-01 | Configurar capacitor | A, d, κ y V válidos y visualización sincronizada. |
| CU-M2-02 | Modificar área | C cambia proporcionalmente y la placa cambia visualmente. |
| CU-M2-03 | Modificar distancia | C cambia de forma inversa y las placas se separan/acercan. |
| CU-M2-04 | Cambiar dieléctrico | κ cambia y se recalculan resultados. |
| CU-M2-05 | Cambiar voltaje | C permanece; U y Q cambian. |
| CU-M2-06 | Consultar resultados | Mostrar C, U y, como ampliación, Q y E. |
| CU-M2-07 | Analizar gráfica | Graficar C vs A/d/κ o U vs V. |
| CU-M2-08 | Restablecer | Volver a valores de preset inicial. |

## 6.5 Modelo del dominio

Este módulo deliberadamente usa menos clases. No necesita un “SimulationEngine” universal ni una jerarquía de Plate/PositivePlate/NegativePlate. El concepto central es ParallelPlateCapacitor. DielectricMaterial es un value object. Los resultados se derivan de la configuración y no se persisten como estado independiente.

Figura 5. Diagrama de clases conceptual del Módulo 2.

## 6.6 Contratos TypeScript

interface DielectricMaterial { id: string; name: string; relativePermittivity: number; } interface CapacitorConfiguration { areaM2: number; distanceM: number; dielectric: DielectricMaterial; voltageV: number; } interface CapacitorResult { capacitanceF: number; storedEnergyJ: number; storedChargeC: number; electricFieldVm: number; }

## 6.7 Algoritmo principal

calculateCapacitor(config): validate(config) epsilon = EPSILON_0 * config.dielectric.relativePermittivity C = epsilon * config.areaM2 / config.distanceM Q = C * config.voltageV U = 0.5 * C * config.voltageV^2 E = config.voltageV / config.distanceM return { C, Q, U, E }

La complejidad es O(1). No existe razón para introducir un solver numérico ni un ciclo temporal. La interfaz puede recalcular en cada cambio de slider sin botón “Calcular”.

## 6.8 Decisión sobre voltaje constante y carga constante

La física difiere si el capacitor permanece conectado a una batería (V constante) o se desconecta (Q constante). Para el MVP se fija V constante, porque el documento solicita calcular energía en función de voltaje y capacitancia y esta opción mantiene la UX simple. El modo Q constante queda como mejora posterior.

## 6.9 Unidades y validaciones

| Magnitud | Regla de dominio | Unidad interna |
| --- | --- | --- |
| Área A | A > 0 | m² |
| Distancia d | d > 0 | m |
| Permitividad relativa κ | κ > 0; en UI educativa se usarán valores físicos documentados | adimensional |
| Voltaje V | finito; V=0 permitido | V |
| Capacitancia C | derivada | F |
| Energía U | derivada | J |
| Carga Q | derivada | C |
| Campo E | derivado | V/m |

La UI podrá aceptar cm², mm, μC, pF, etc., pero el núcleo siempre utilizará SI. El formateador elegirá prefijos adecuados para evitar salidas poco legibles como 0.0000000000234 F cuando puede mostrarse 23.4 pF.

## 6.10 Diseño de interfaz

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Módulo 2 - Capacitores y Dieléctricos Reset │ ├────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┤ │ CONFIGURACIÓN │ │ RESULTADOS │ │ Área │ CAPACITOR 3D │ C = ... │ │ Distancia │ │ U = ... │ │ Dieléctrico │ │ Q = ... │ │ Voltaje │ │ E = ... │ ├────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┤ │ Gráfica seleccionable: C vs A / d / κ ¦ U vs V │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

La escala física y la escala visual se mantendrán separadas: una separación real de milímetros no debe hacer desaparecer la distancia entre placas en pantalla. La UI representa tendencias, mientras los valores numéricos conservan las magnitudes físicas reales.

## 6.11 Gráficas recomendadas

C vs A: relación lineal creciente.

C vs d: relación inversa.

C vs κ: relación lineal creciente.

U vs V: relación cuadrática para C fija.

Estas gráficas aportan valor didáctico y convierten el módulo en una herramienta de exploración, no sólo en una calculadora.

## 6.12 Pruebas y criterios de aceptación

| Prueba | Propiedad | Criterio |
| --- | --- | --- |
| T1 | Duplicar A | C₂ ≈ 2C₁. |
| T2 | Duplicar d | C₂ ≈ C₁/2. |
| T3 | κ = 4 | C ≈ 4C₀ respecto del vacío. |
| T4 | Cambiar V con A,d,κ fijos | C no cambia. |
| T5 | Duplicar V | U₂ ≈ 4U₁. |
| T6 | Duplicar V | Q₂ ≈ 2Q₁. |
| T7 | Duplicar d con V fijo | E₂ ≈ E₁/2. |
| T8 | A=0 o d=0 | Entrada rechazada; no Infinity. |

Criterio de terminación del Módulo 2: Al modificar A, d, κ y V, el capacitor debe actualizar visualización y resultados de forma inmediata, y los resultados deben cumplir las relaciones analíticas esperadas.

# 7. Estructura del proyecto y reglas de dependencia

La estructura propuesta reutiliza infraestructura común y mantiene separados el dominio físico, las funciones numéricas, los módulos de UI y la visualización. La siguiente estructura es la línea base para iniciar el repositorio:

physics-simulator/ ├── src/ │ ├── app/ │ │ ├── routes/ │ │ └── layout/ │ ├── core/ │ │ ├── math/Vector3.ts │ │ ├── physics/ │ │ │ ├── constants.ts │ │ │ ├── electricity/ │ │ │ ├── capacitors/ │ │ │ └── simulation/ │ │ └── units/UnitConverter.ts │ ├── modules/ │ │ ├── electric-field/ │ │ └── capacitors/ │ ├── visualization/ │ │ ├── three/ │ │ └── charts/ │ └── shared/ │ ├── ui/ │ └── validation/ ├── tests/ │ ├── unit/ │ ├── integration/ │ └── e2e/ ├── docs/ └── README.md

## 7.1 Reglas de dependencia

| Regla | Permitido |
| --- | --- |
| core → React | No |
| core → Three.js | No |
| core → DOM/localStorage | No |
| modules → core | Sí |
| visualization → core | Sí |
| visualization → Three.js/Chart.js | Sí |
| app → modules | Sí |

Esta regla permite probar el motor físico sin navegador y evita que una decisión de interfaz contamine las ecuaciones. También facilita reutilizar el mismo core en una futura vista 2D o incluso en una aplicación de escritorio empaquetada.

# 8. Estrategia de pruebas y validación

## 8.1 Pirámide de pruebas

| Nivel | Qué se prueba | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Vector3, Coulomb, potencial, capacitor, RK4, validaciones | Vitest |
| Integración | Controller → core → resultados; sincronización de módulos | Vitest/RTL |
| E2E | Flujos del usuario en navegador | Playwright |
| Validación física | Casos analíticos y propiedades invariantes | Tests deterministas |

## 8.2 Cobertura prioritaria

No se fijará una cifra de cobertura como objetivo aislado, pero Physics Core, Numerical Core y los cálculos del capacitor deben tener cobertura alta y orientada a propiedades físicas. La UI puede tener cobertura menor porque su riesgo principal se captura mejor con pruebas de integración y E2E.

## 8.3 Reproducibilidad

Las simulaciones actuales son deterministas: mismo escenario + mismo dt = mismo resultado. Esto simplifica pruebas y depuración. No se necesita Monte Carlo ni pruebas estadísticas en los módulos 1 y 2.

# 9. Seguridad, persistencia y despliegue

## 9.1 Seguridad necesaria

La seguridad requerida es mínima porque no existen cuentas, datos personales ni backend. Los controles relevantes son validación de entradas, límites de cálculo, detección de valores no finitos y manejo de errores. No se incluirán JWT, roles, OAuth ni gestión de contraseñas.

## 9.2 Persistencia

DEC. No se guardarán escenarios ni historial. La configuración vive en memoria y desaparece al recargar/cerrar. Si posteriormente se desea importar/exportar escenarios, se puede añadir JSON local sin introducir una base de datos.

## 9.3 Modo offline

La aplicación deberá poder ejecutarse desde el equipo de desarrollo con dependencias ya instaladas. Una compilación estática también puede servirse localmente. La exposición no dependerá de Internet aunque exista una URL pública.

# 10. Plan de implementación de la primera entrega

El proyecto se planifica para una sola persona. Por tanto, el orden de desarrollo busca retirar primero el riesgo científico/algorítmico y dejar la decoración para cuando el núcleo ya sea confiable.

| Semana | Objetivo | Entregable verificable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Núcleo físico M1 | Vector3, constantes, cargas, campo, potencial, singularidades, tests; inicio de ElectricScenario. |
| 2 | Dinámica + visualización M1 | Particle, SimulationState, RK4, trayectoria, React, escena 3D, cargas, inspector y recorrido. |
| 3 | M2 + integración + estabilización | Capacitor, UI, visualización, gráficas si hay tiempo, navegación, tests, build y corrección de errores. |

Regla de cierre: Durante los últimos 2–3 días no se agregan funcionalidades nuevas. Se corrigen errores, se verifican escenarios y se prepara la entrega.

## 10.1 Priorización del Módulo 1

| Prioridad | Contenido |
| --- | --- |
| P0 | Vector3, PointCharge, ElectricScenario, campo, potencial, Particle, RK4, trayectoria, escena 3D, CRUD de cargas, consulta E/V, tests. |
| P1 | Vectores, líneas de campo, presets, pausa/reinicio, cámara/zoom. |
| P2 | Equipotenciales avanzadas, drag 3D, vista 2D y efectos visuales. |

## 10.2 Priorización del Módulo 2

| Prioridad | Contenido |
| --- | --- |
| P0 | A, d, κ, V, C, U, validaciones, controles, resultados y representación del capacitor. |
| P1 | Q, E, dieléctrico visual, actualización inmediata, presets y gráficas. |
| P2 | Modo Q constante, comparación de configuraciones y densidad de energía. |

# 11. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance excesivo | Alta | Alto | Congelar P0/P1; diferir efectos y 2D si comprometen funcionalidad. |
| Error físico | Media | Muy alto | Casos analíticos automatizados antes de UI. |
| Error numérico en trayectoria | Media | Alto | RK4, dt controlado, límites y pruebas con soluciones conocidas. |
| Singularidades | Alta | Alto | MIN_DISTANCE y estados de error explícitos. |
| Rendimiento 3D | Media | Medio | Grid moderado, muestreo configurable y evitar recalcular sin necesidad. |
| Three.js consume demasiado tiempo | Media | Alto | Primero controles por coordenadas; drag 3D queda P2. |
| Dependencia de Internet | Baja | Alto en exposición | Build y ejecución local probados antes de la entrega. |
| Desarrollador único | Alta | Alto | Priorizar vertical slices y no abrir nuevas líneas de trabajo simultáneas. |

# 12. Orden exacto de construcción hasta la primera entrega

Crear repositorio GitHub y proyecto Vite + React + TypeScript.

Configurar ESLint, Prettier y Vitest.

Crear estructura src/core, modules, visualization, tests y docs.

Implementar Vector3 y sus pruebas.

Definir constantes físicas y conversión de unidades.

Implementar PointCharge y ElectricFieldCalculator.

Probar una carga, dos cargas y superposición.

Implementar PotentialCalculator y pruebas campo/potencial.

Implementar tratamiento de singularidades.

Implementar ElectricScenario y límite de 10 cargas.

Implementar Particle y SimulationState.

Implementar RK4 y probarlo con movimiento uniforme y aceleración constante.

Implementar TrajectorySimulator sin UI.

Crear página React del Módulo 1 y panel de cargas.

Crear escena Three.js con ejes, cuadrícula y cámara.

Renderizar cargas y conectar configuración al core.

Crear punto de consulta e inspector E/V.

Implementar FieldSampler y vectores de campo.

Renderizar partícula y trayectoria; Play/Pause/Reset.

Agregar presets del Módulo 1.

Implementar líneas de campo si el núcleo está estable.

Implementar equipotenciales básicas en plano si el tiempo lo permite.

Implementar ParallelPlateCapacitor y validaciones.

Probar relaciones C∝A, C∝1/d, C∝κ y U∝V².

Implementar Q y E como resultados derivados.

Crear UI del Módulo 2 con A, d, κ y V.

Crear visualización de placas y dieléctrico.

Agregar resultados con formateo de unidades.

Agregar presets y gráficas P1 si el tiempo lo permite.

Integrar navegación entre Módulo 1 y Módulo 2.

Ejecutar pruebas unitarias, integración y E2E.

Corregir bugs y verificar funcionamiento sin Internet.

Construir versión de producción y probarla en otra computadora/navegador.

Congelar versión de la primera entrega.

# 13. Alcance pendiente: Módulos 3 y 4

Los Módulos 3 y 4 no se diseñan en detalle en este documento para evitar decisiones prematuras. Sin embargo, la arquitectura actual deja puntos de extensión claros:

| Módulo pendiente | Alcance ya acordado | Implicación arquitectónica |
| --- | --- | --- |
| 3. Corriente y Ley de Ohm | Circuitos DC resistivos; fuente DC, resistencias, cables; editor drag-and-drop; resolver serie/paralelo/mixto. | Nuevo subdominio circuits; editor con React Flow; solver por análisis nodal modificado (MNA). |
| 4. Campo magnético y Lorentz | Campo uniforme, conductor recto y dipolo simplificado; trayectoria en E/B. | Nuevo magnetic core; reutilización de Vector3 y SimulationState; posible evolución del integrador. |

Estos módulos se abordarán después de la primera entrega y deberán integrarse sin modificar las reglas fundamentales de dependencia del core.

# 14. Conclusiones

El diseño alcanzado es suficiente para iniciar la implementación de los dos primeros módulos sin improvisar la arquitectura. Las decisiones más importantes ya están cerradas: aplicación web/offline, TypeScript, React, Three.js, monolito modular, sin backend/BD/autenticación y con motor físico desacoplado.

La primera entrega es viable si se mantiene disciplina de alcance. El mayor riesgo no es la fórmula de Coulomb ni el capacitor, sino invertir tiempo prematuramente en interacciones 3D sofisticadas, superficies equipotenciales complejas o acabado visual antes de tener resultados físicos correctos. El orden de construcción establecido evita ese error.

Una vez congelados los Módulos 1 y 2, el siguiente documento de diseño deberá extender el blueprint a los Módulos 3 y 4 sin reescribir el core compartido.

# Referencias

[1] Documento académico del proyecto. “Producto final: Simulador interactivo de campos eléctricos y magnéticos en 3D”. Unidades 1–4, entregables y tecnologías sugeridas. Archivo proporcionado por el usuario.

[2] Young, H. D., & Freedman, R. A. (2009). Física universitaria con física moderna, 12.ª ed., vol. 2. Pearson. Cap. 21: Carga eléctrica y campo eléctrico; cap. 23: Potencial eléctrico; cap. 24: Capacitancia y dieléctricos.

[3] Las decisiones etiquetadas DEC y REC en este informe proceden del análisis técnico y de las decisiones confirmadas durante la conversación de definición del proyecto; no se presentan como exigencias del documento académico.

# Anexo A. Matriz resumida de trazabilidad

| Fuente/decisión | Impacto en diseño |
| --- | --- |
| Documento: hasta 10 cargas | ElectricScenario impone cardinalidad máxima; test explícito para carga 11. |
| Documento: 2D/3D | Prioridad 3D; motor independiente permite añadir renderer 2D después. |
| Documento: líneas/equipotenciales | FieldLineTracer y EquipotentialCalculator; implementación incremental. |
| Documento: potencial en cualquier punto | Probe/consulta E/V con coordenadas. |
| Documento: trayectoria | Particle + SimulationState + RK4 + TrajectorySimulator. |
| Documento: variar A,d,dieléctrico | ParallelPlateCapacitor con configuración paramétrica. |
| Documento: energía por V y C | U=½CV². |
| Decisión: no persistencia | Sin DB; estado en memoria. |
| Decisión: no autenticación | Sin usuarios/roles/backend. |
| Decisión: primera entrega en 3 semanas | Priorización P0/P1/P2 y plan semanal. |
| Decisión: web/offline | SPA React compilable y ejecutable localmente. |